Planejamento do projeto

|  |  |
| --- | --- |
| Grupo: | Pedro Augusto Bergamini  Victor Hugo Ferreira Bellini  Lucas Spadoni Ferreira  Pablo Lemes da Silva  Miguel Filipe Manso Pereira |
| Scrum Master: | Victor Hugo Ferreira Bellini |
| Tema: | Healthful |
| Objetivo: | Conscientiza as pessoas sobre sua saúde |

**Cronograma**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sprint** | **Descrição** | **Membro** | **Entrega Prevista** |
| Criação  Da base  Do back-end | Montagem e a organização das pastas, no modo (MVC) | Pedro A,  Miguel | 15ago até 20ago |
| Criação da base do front-end | Montagem e a organização das pastas, a criação das routes. | Victor,  Pablo | 15ago até 21ago |
| Mockup | Criação do design em escala real do projeto, e ícones que serão utilizados durante o mesmo. | Lucas | 15ago até 21ago |
| Desenvolvimento da função CRUD | Implementação das funções Create (criar), Read (ler), Update (atualizar) e delete (apagar) no back\_end. | Pedro A,  Miguel | 22ago até 25ago |
| Implementar CRUD no front-end | Será feito um formulário sem muito css, mas com todas as funções em funcionamento. | Victor,  Pablo,  Lucas | 22ago até 27ago |
|  |  |  |  |
| Teste | Testes para verificar e consertar os funcionamentos de todo o projeto, e uma reunião nos últimos dois dias para discussão da progressão do trabalho. | Pedro A,  Miguel,  Victor,  Pablo  Lucas | 28ago até 3set |
| Executando a junção do mockup e o front-end | Construir o design do site baseado no mockup e ícones já feitos. (lembrete: para o responsáveis por essa tarefa, o site deve ser totalmente responsivo). | Victor,  Pablo,  Lucas | 5set até 10set |
| Criação de novas funções para o back-end | Criação de novas funções para facilitar e aumentar a autonomia do usuário no site | Pedro A,  Miguel | 5set até 10set |
| Implementar as novas funções no front-end | Implementar as novas funções | Pedro A,  Miguel,  Victor,  PABLO,  Lucas | 12set até 17set |
| Teste | Testes para verificar e consertar os funcionamentos de todo o projeto, e uma reunião nos últimos dois dias para discussão da progressão do trabalho. | Pedro A,  Miguel,  Victor,  PABLO,  Lucas | 19set até 24set |
| Criação de apresentação | Criar uma apresentação voltada a explicar o funcionamento e o objetivos de nossa empresa e projeto. | Pedro A,  Victor,  Miguel,  Pablo,  Lucas | 19set até 24set |
| Estudo | Estudo da apresentação | Pedro A,  Miguel,  Victor,  Pablo,  Lucas | 26set até 1out |